附件

达川区2024年服务业高质量发展培育县项目支持表

 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 建设周期 | 建设周期内投资 | 已完成投资 | 投资来源 | 拟安排支持资金 | 项目实施主体 | 分配情况说明 |
| 1 | 升华广场综合体智能化商圈全新升级打造 | 通过消费场景打造，新设备购置，卫生间等公共服务设施更新，提升商圈形象，促进消费品质提升。 | 2023年11月-2025年10月 | 1800 | 500 | 企业自筹 | 350 | 达州俣创商业管理有限责任公司 | 达川区唯一智慧商圈，支持力度较大 |
| 2 | 居然之家达州店 | 通过对现有6万平米建筑进内部改建和装修工程建设，建成居然之间时尚家居馆、智能电器馆、精品建材馆等场馆。 | 2023年11月-2025年10月 | 3000 | 500 | 企业自筹 | 200 | 达州莱克实业有限公司 | 传统商业模式更新，支持力度一般 |
| 3 | 达川区现代农机服务产业园建设 | 五中心建设及装修，总面积约6000平方米，包括农事服务中心、销售租赁中心、培训中心、应用研发中心、展示展销中心。 | 2024年5月-2025年5月 | 3000 | 3000 | 本级财政 | 450 | 达州市达川空港新区开发建设有限公司 | 属于省级100亿级项目配套生产性服务业项目，支持较大 |
| 4 | 川渝陕服务业基地 | 为了大力发展川渝陕服务业，建设展览展示、企业孵化和数字化服务、咨询代理等专业性服务业基础设施。总建筑面积30790平方米。下一步招商企业入驻。 | 2023年11月-2025年10月 | 7000 | 7000 | 企业自筹及本级财政 | 450 | 达川区国有资产经营管理有限公司 | 达川区服务业发展主要方向和支撑点，支持较大 |
| 5 | 万达开新电商聚集地 | 针对万达开数字电商孵化园进行改造扩大建设“万达开电商新业态基地”（建设中），引进先进设备、技术，完善并提高园区功能属性，打造先进的功能性园区 | 2023年11月-2024年10月 | 1100 | 600 | 企业自筹 | 300 | 渝万寰宇（四川）进出口贸易有限公司 | 达川区新型业态代表性园区，支持较大 |
| 6 | 川渝陕现代数智供销产业园 | 建设内容包括生产线的数字化管理系统、中央厨房、销售中心、智能分拣平台、6000平方米仓配中心、农产品检验检测中心。 | 2024年9月-2025年9月 | 3300 | 0 | 企业自筹 | 250 | 四川农硒农业科技有限责任公司 | 传统商贸业升级更新，支持力度一般 |