达州市达川区商贸服务中心

2022年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

达州市达川区商贸服务中心按照“三定方案”内设：党政综合办公室、经济发展部、规划建设及土地管理部、财务及统计部、党群工作部、园区环境保护所。

（二）机构职能

1.贯彻落实国家有关法律、法规和方针政策，制定园区各项管理规定。

2.负责编制园区发展规划；负责规划上报审批并组织实施。

3.负责制订园区有关管理办法；负责优化园区投资环境。依法对园区内土地进行开发和利用。

4.组织园区申报评优创先和平台建设；组织园区内企业申报国家、省、市科技资助及有关科技计划项目。

5.负责园区内水、电、路、气、讯等基础设施建设；负责园区内投资项目的规划、选址、初设审查；组织相关部门对园区内建设项目进行招投标、质量监督、工程验收。

6.负责园区招商引资项目的征集、储备、编制、发布工作；负责对重大招商引资项目的组织 论证、包装、宣传、推介工作；负责编制园区投资指南；参与全区重大招商引资活动。
   7.指导园区内企业的规范经营、安全生产治理工作。 
   8.负责园区内企业与有关部门的协调工作，协调解决企业在建设、生产中遇到的问题和困难，为企业做好跟踪服务。负责协调企业的各种行政性审批工作。协调政府有关职能部门解决园区建设和发展中的有关重大问题。
   9.培育中小企业利用资本市场进行融资，孵化中小企业做大做强，协调解决中小企业在发展过程中普遍遇到的资金不足、融资难等问题。
   10.承办区政府交办的其他事项。

（三）人员概况

达州市达川区商贸服务中心编制23人，在编21人，在职28人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年达州市达川区商贸服务中心本年收入602.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入320.71万元，基金预算财政拨款收入281.55万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年达州市达川区商贸服务中心本年支出637.75万元，其中：基本支出320.71万元（人员经费283.43万元和日常公用经费37.28万元），项目支出317.04万元。

（三）部门财政收入结转结余情况。

2021年本级单位结转下年资金1917.73万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

按照区财政局2021年部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作，在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核。

在预算执行中，严格按照中央、省、市、区各级财政规定，管好、用好每笔资金，严格按照预算进度执行，全年按时、按质完成年初预算，预算执行过程中无违规违纪等情况

（二）专项预算管理

在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用；对涉及专项资金支出额度较大时，必须专题研究决定，杜绝违规违法事件的发生。

（三）综合管理情况

1、政府性债务管理情况。

达州市达川区商贸服务中心无政府性债务。

2、非税收入管理情况。

达州市达川区商贸服务中心2021年度无非税收入。

3、政府采购实施情况。达州市达川区商贸服务中心2021年政府采购预算为0万元，2021年政府采购实际执行0万元。

4、资产管理。达州市达川区商贸服务中心固定资产实行“统一管理，分级负责”。设置固定资产的管理部门，统一建账、核算，统一登记、监督管理和维修。各科室是固定资产的使用部门，并负责固定资产的保管和使用。

（1）资产管理信息系统建设情况。已将所有资产全部录入行政事业单位资产管理系统，并指定专人负责管理系统。

（2）资产清查情况。在2015年12月启动全单位资产清查，并将资产清查结果及差错调整说明上报了相关主管部门。

（3）资产报表上报情况。成立了国有资产清查工作小组，并安排专人负责国有资产清查及报表上报工作。在资产清查结束后，已上报清查报表、清查工作报告等国有资产报表数据。

5、内控制度管理。

达州市达川区商贸服务中心按照区级相关部门要求建立健全内控制度，并严格按照内控制度执行。

6、信息公开。

达州市达川区商贸服务中心严格按照区级相关部门要求及时在政府门户网站进行信息公开。

7、绩效管理。

达州市达川区商贸服务中心按相关要求及时向区财政部门报送自评报告等相关绩效信息。并根据绩效评价发现问题制定整改措施，落实到位。

8、依法接受财政监督情况。

按照财政部门相关要求，达州市达川区商贸服务中心积极接受财政监督与检查并开展了2021年度财政监督检查的自查自纠工作，并报送了自查自纠报告及报表。

（四）绩效结果应用情况

按照相关规定，落实工作人员按要求对单位信息进行了公开，确保公开透明，同时按照区财政局要求对单位开展整体绩效评价，按要求向财政部门报送自评报告等相关绩效信息，并接受纪检、监察等部门监督与检查。

（五）整体效益

（一）经济指标完成情况。按时间节点已基本完成：一是园区销售收入。全年目标任务销售收入210亿元、创税7.8亿元，1-10月已完成销售收入156.3亿元，创税5.93亿元，预计到12月底完成本年累计销售收入约210.8亿元，税收约7.83亿元。二是向上争取商贸物流发展资金情况。截止11月，已向上争取资金2838.9万元，超目标任务467.78%。三是完成固定资产投资2.97亿元；四是完成招商引资签约项目7个12亿元，到位资金任务数截止目前已上报20.8亿元，最终以投促局认定的为准。五是升规入统已完成5个。

（二）项目建设情况。一是基础设施建设情况。杨柳公园项目按照年初任务时间节点，已建成并开放；一新路南延线和康城北路道路工程土石方已完成，正在进行雨污管网埋设，已完工程量的70%。秦巴物流园区基础设施建设：已完成达川段总工程量的95%，因区域调整，现已移交高新区实施建设管理。二是产业项目建设情况。大唐文化创意园2、3、7、8号楼已建成，9、10号楼正在实施主体建设；相约百年国际时尚中心项目一期主体已封顶，二期待建中。百事达二号店、智能立体停车设备正准备实施地下室开挖；秦巴文化艺术创作中心、达州文化产业商贸城、建国英菲尼迪等项目正在进行场平。

（三）党代会确定的其它目标任务情况。坚持“一核”引领带动实施“腾笼换鸟”和“启动南国商贸城建设”工作，按计划前期方案正拟定中，但后因区域调整，目前已停止实施。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好，自评得分86分。

（二）存在问题

1、由于财政资金紧张，导致部分园区建设项目推进缓慢，不能按时完成园区重点项目建设任务。

2、内控制度管理质量不高，个别内控制度执行力不强、监督不力，导致制度管理质量不高。

（三）改进建议

进一步提高预算编制质量，强化资金管理，加大内控制度的执行力度，充分发挥财政资金的作用。