2022年项目绩效评价报告

（园区招商引资、征地拆迁、安全维稳及腾笼换鸟

专项经费项目）

一、项目概况

达州市达川区商贸服务中心至2008年建园以来，共招商引资企业51家，征地4000余亩（包括基础设施建设用地），搬迁农户700余户。

- 项目资金申报及批复情况。

该项目工作经费无批复文件，资金申报是经原达县县委、县政府及现区委、区政府相关领导同意，标准为10万元/月，用于弥补园区日常公用经费的严重不足。

（二）项目绩效目标。

完成区委、区政府下达的招商引资、征地拆迁、安全维稳及腾笼换鸟等工作，按时完成园区基础设施建设及政府投资重点建设项目，及时解决园区信访维稳等工作。

- 项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划及到位。

（1）．资金计划。

该项目资金纳入年初预算，区财政按照60万元/年进行年初预算。

（2）．资金到位。

该项目资金按照园区实际开支情况，按需求进行申报使用，以弥补日常公用经费的不足。

2、资金使用。

项目资金实际支出60万元，无余额。资金开支用于园区招商引资、征地拆迁、安全维稳及腾笼换鸟等工作，支付依据合规合法，资金的支付与预算相符。

- 项目财务管理情况

项目财务管理制度规范，会计核算及账务处理及时、正确、规范等。评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范等。

（三）项目组织实施情况

该项目资金为工作经费，其作用是弥补日常工作经费的不足，保障园区招商引资、征地拆迁、安全维稳及腾笼换鸟等工作顺利开展。

三、项目绩效情况

（一）经济指标完成情况。

1、按时间节点已基本完成：一是园区销售收入,全年目标任务销售收入210亿元、创税7.8亿元，1-10月已完成销售收入156.3亿元，创税5.93亿元，预计到12月底完成本年累计销售收入约210.8亿元，税收约7.83亿元。二是向上争取商贸物流发展资金情况。截止11月，已向上争取资金2838.9万元，超目标任务467.78%。三是完成固定资产投资2.97亿元；四是完成招商引资签约项目7个12亿元，到位资金任务数截止目前已上报20.8亿元。五是升规入统已完成5个。

2、项目建设完成情况。

一是基础设施建设完成情况。杨柳公园项目按照年初任务时间节点，已建成并开放；一新路南延线和康城北路道路工程土石方已完成，正在进行雨污管网埋设，已完工程量的70%。秦巴物流园区基础设施建设：已完成达川段总工程量的95%，因区域调整，现已移交高新区实施建设管理。二是产业项目建设情况。大唐文化创意园2、3、7、8号楼已建成，9、10号楼正在实施主体建设；相约百年国际时尚中心项目一期主体已封顶，二期待建中。百事达二号店、智能立体停车设备正准备实施地下室开挖；秦巴文化艺术创作中心、达州文化产业商贸城、建国英菲尼迪等项目正在进行场平。

3、党代会确定的其它目标任务情况。

坚持“一核”引领带动实施“腾笼换鸟”和“启动南国商贸城建设”工作，按计划前期方案正拟定中，但后因区域调整，目前已停止实施。

（二）项目效益情况。

项目资金的有效使用，园区招商引资企业2021年度实现销售收入210亿元、创税7.8亿元，就地解决劳动力就业2.7万人，完成招商引资签约项目7个12亿元。

四、问题及建议

（一）存在的问题

由于全市缺乏统一规划，园区招商引资企业经营项目与周边地区新建项目恶性竞争，导致部分企业经营不景气。

（二）相关建议。

1、建议达州市规划部门站在全市协调发展的高度，统筹规划，不得重复引进经营项目相同的企业，形成恶性竞争。

2、积极引导企业走出去、引进来，根据市场需求及时调整经营方向。

3、建议相关部门，及时启动相关法律程序，清理园区部分企业闲置土地。

附件：评价得分表。